[image: image5.png]Mestna obc¢ina Novo mesto

|

PN

=2 B

9
T

Zupan

Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto

tel.: 07 | 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-posta: mestna.obcina@novomesto.si
www._novomesto.si




[image: image6.jpg]- A<
¢+ | Nalozba v vaso prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj




ž


RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU

Zaporedna številka javnega naročila: 
29/2008
Predmet javnega naročila: 
VZPOSTAVITEV KATASTROV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V JUGOVZHODNI SLOVENIJI
Številka zadeve: 353-5/2008 – (1915)
Julij 2008
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
2I.
POVABILO K ODDAJI PONUDBE


21.
NAROČNIK


32.
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JAVNEGA RAZPISA


33.
PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA


34.
ŠTEVILKA IN PREDMET ODDAJE JAVNEGA NAROČILA


45.
ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB


46.
ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB


47.
POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE


58.
VELJAVNOST PONUDBE


59.
PREDVIDEN ČAS IZVEDBE STORITEV


510.
ROK IN NAČIN PLAČILA


511.
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA IN PODPIS POGODBE


512.
PRAVICA PONUDNIKOV DO VLOŽITVE ZAHTEVKA ZA REVIZIJO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA


613.
PRAVICA NAROČNIKA DO PREKLICA NAROČILA


71)
NAVODILA PONUDIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE


71.
ZAHTEVE PO JEZIKU, OBLIKI, VSEBINI PONUDBE


72.
PONUDBENA CENA


83.
RAČUNSKE NAPAKE


84.
NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV


85.
PODIZVAJALCI


86.
DOPOLNITEV PONUDB


97.
POSLOVNA SKRIVNOST


98.
VAROVANJE TAJNIH PODATKOV


99.
PREPOVED IZVAJANJA DEJANJ, KI MERIJO NA IZBIRO KATEREGA KOLI PONUDNIKA


10II.
SPECIFIKACIJA PREDMETA IN OKVIRNA VREDNOST JAVNEGA NAROČILA


101.
PREDMET JAVNEGA NAROČILA


152.
POGOJI


173.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI IN TERMINSKI PLAN


19III.
NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA


191.
PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBA


192.
OSNOVNA SPOSOBNOST


193.
SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE SPOSOBNOSTI


204.
EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST


205.
TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST


206.
FINANČNA ZAVAROVANJA


22IV.
MERILA IN OCENJEVANJE PONUDB


221.
CENA


222.
USPOSOBLJENOST PONUDNIKA PRI IZVAJANJU PRIMERLJIVIH STORITEV


22TOČKOVANJE USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA


24V.
OBRAZCI IN PRILOGE


25PODATKI O PONUDNIKU ZA JAVNO NAROČILO


26PODATKI O PODIZVAJALCU ZA JAVNO NAROČILO


27PONUDBA


28PONUDBA – VSEBINSKI DEL


29IZJAVE PONUDNIKA


30IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2


31IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2


32IZJAVA


33SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV


36IZJAVA O RAZPOLOŽLJIVOSTI KLJUČNIH KADROV


37IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI


38VZOREC POGODBE


43OBRAZEC PRIJAVE


44TOČKOVANJE USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA


46TOČKOVANJE PONUDB


47VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE


48VZOREC  BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI


49OSNUTEK OBRAZCA FAZNEGA POROČILA




I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. NAROČNIK

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, identifikacijska številka za DDV: SI 48768111, telefon: 07 39 39 244, telefaks: 07 39 39 269, ki jo zastopa župan Alojzij MUHIČ
2. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JAVNEGA RAZPISA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu z določili 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list 128/2006, z dne 8.12.2006; v nadaljevanju: ZJN-2) izvede javni razpis po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o predmetu javnega razpisa. 

Vabimo vas, da predložite ponudbo na podlagi oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za »VZPOSTAVITEV KATASTROV GJI v JVSLO« in sicer na podlagi tretjega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Operacijo delno do višine 85% financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program  krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij"; prednostne usmeritve "Regionalni razvojni program". 
Ponudnik predloži ponudbo tako v fizični kot tudi v elektronski obliki (na CD-ju).
Zahteva za objavo obvestila o javnem naročilu je bila poslana na Portal javnih naročil, dne 08.07.2008.
Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

3. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila. Izvajalec je dolžan ravnati v skladu z navodili in internimi predpisi naročnika in v skladu s temi predpisi voditi vso zahtevano dokumentacijo.

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša količino oziroma obseg predvidenih storitev glede na razpoložljiva finančna sredstva, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnih koli zahtevkov iz naslova neoddanega dela naročila oziroma da predvideni obseg storitve odda več ponudnikom, v primeru da le ti pri ocenjevanju dosežejo enako število točk in so pripravljeni delo izvajati po najnižji ponujeni ceni ponudnika, ki izpolnjuje zahtevane pogoje.
Oddaja javnega naročila se lahko nadaljuje v skladu z določbami 29. člena ZJN-2.

4. ŠTEVILKA IN PREDMET ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Številka javnega naročila: 29/2008
Predmet javnega razpisa: »VZPOSTAVITEV KATASTROV GJI v JVSLO«.
Obseg in vsebina sta razvidna iz specifikacije predmeta javnega naročila, ponudbe in vzorca pogodbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Vsa zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi). Pogodbena dela morajo ponudniki oziroma podizvajalci izvajati z zaposlenimi strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom ter imeti veljavno ustrezno dovoljenje oziroma licenco za izvajanje del, predpisano z veljavnimi predpisi. 

Alternativne ponudbe in ponudbe v variantah niso dopustne.

5. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

Ponudbe morajo prispeti na naslov: 
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno ponedeljka 18.08.2008 do 12.00 ure; na ovojnici oziroma embalaži mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec (prijave) zadnje strani razpisne dokumentacije, ki je sestavni del le-te.

Naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe, če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je to določeno. 

Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi, se šteje, da je bila predložena prepozno (73. člen ZJN-2). Vse prepozno predložene in nepravilno opremljene ponudbe bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnil ponudnikom.

Spremembe in umik ponudbe

Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo banke za resnost ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.

Če ponudnik želi spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora pred iztekom roka za oddajo ponudb obstoječo dvigniti in jo nadomestiti z novo. Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

6. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 18.08.2008 ob 12.30 uri v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, drugo nadstropje, sejna soba. Odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Postopek oddaje javnega naročila vodi strokovna komisija.

7. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje z obvezno navedbo številke javnega naročila: »353-5/2008« v pisni obliki pravočasno, to je najkasneje do 12.08.2008 do 12.00 ure na naslov kontaktne osebe, na elektronski naslov: miha.pezelj@rc.si ali telefaks št.: 07 39 39 312.
Naročnik bo odgovor posredoval najkasneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Vsi dodatki, spremembe in pojasnila posredovana kot pisni odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike.
Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki, ne obvezujejo naročnika.

Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov bodo štete za nepravilne in bodo izločene.

8. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki po pošti ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo dano. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali mu ne bo dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe in morebitnega zavarovanja resnosti ponudbe kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

9. PREDVIDEN ČAS IZVEDBE STORITEV

Izbrani ponudnik mora, v kolikor bo njegova ponudba sprejeta, po sklenitvi pogodbe in uvedbi v delo takoj pričeti z izvajanjem storitev in jih dokončati do 30.8.2010.
Izbrani izvajalec, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili veljavnega obligacijskega zakonika.

Obseg, vsebina in okvirna vrednost so opisani v poglavju III. Specifikacija predmeta in okvirna vrednost javnega naročila.

10. ROK IN NAČIN PLAČILA

Obračun izvedenih del bo naročnik plačal na podlagi izvedenih storitev po opisu v pogodbi ter potrjenih faznih poročil v roku 30 (trideset) koledarskih dni, šteto od naslednjega dne po uradnem sprejemu računa. Osnutek obrazca faznega poročila je v prilogi razpisne dokumentacije, končna oblika poročila pa bo dogovorjena z izvajalcem pred podpisom pogodbe. V primeru zamude plačila po krivdi naročnika lahko ponudnik zahteva plačilo zakonitih zamudnih obresti.

Za dan plačila se šteje dan, ko je organizaciji, pristojni za plačilni promet, predložen nalog za plačilo. Če plačilo zapade na dela prost dan, bo izvedba plačila prvi naslednji delovni dan, ki sledi roku zapadlosti.

11. ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA IN PODPIS POGODBE

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-2, s katerim se dokaže vročitev.

Naročnik bo sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo najkasneje v roku 8 (osem) dni od poziva naročnika, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od pogodbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil bančno garancijo za finančno zavarovanje resnosti ponudbe, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. 

Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki in bo izvajalec predložil bančno garancijo za dobro izvedbo del.

Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

12. PRAVICA PONUDNIKOV DO VLOŽITVE ZAHTEVKA ZA REVIZIJO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

Pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, ureja veljavni Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list 26/2007 – ZRPJN – UPB4.) Skladno z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja je vlagatelj zahtevka za revizijo dolžan ob vložitvi zahtevka plačati, na ustrezen račun – TRR št.: 01100-1000358802, določen v Pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, 138/06) takso v višini: 5.000,00 EUR, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve in je objava potrebna na portalu javnih naročil ter v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.
13. PRAVICA NAROČNIKA DO PREKLICA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno z 80. členom ZJN-2, v času pred izbiro ponudnika prekliče naročilo in zavrne vse ponudbe brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila (in sicer brez povrnitve kakršnikoli stroškov ali škode).
1) NAVODILA PONUDIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

1. ZAHTEVE PO JEZIKU, OBLIKI, VSEBINI PONUDBE

Ponudba kot tudi celotna ponudbena dokumentacija mora biti izdelana in predložena v slovenskem jeziku.  Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik. Ponudbena dokumentacija mora biti predložena na posredovani razpisni dokumentaciji, razen zahtevanih listin, ki jih dodate k ustreznemu poglavju. 

Listi ponudbene dokumentacije morajo biti preluknjani, prevezani z notarsko vrvico, katera mora biti zavezana in to na način, da se omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice in da listov oziroma dokumentov ni mogoče neopazno odvzemati.

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene s podpisom ali z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

Ponudba mora biti podana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. Ponudba se odda v 2 (dveh) izvodih – 1 (en) original in 1 (ena) kopija.
Ponudnik predloži ponudbo poleg fizične tudi v elektronski obliki (na CD-ju). V primeru odstopanj med tiskano in elektronsko obliko, velja tiskana oblika.

Ponudnik mora predložiti ponudbeno dokumentacijo vloženo v zapečateno ovojnico oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Oznaka ponudbe: NE ODPIRAJ – PONUDBA za javno naročilo št. 353-5/2008 »VZPOSTAVITEV KATASTROV GJI v JVSLO«.
2. PONUDBENA CENA

Ponudnik mora Obrazec IR/2 - PONUDBA izpolniti tako, da navede skupno ponudbeno vrednost z DDV.

Cena v ponudbi mora biti izražena v EUR brez in z vključenim davkom na dodano vrednost ter z vsemi elementi, iz katerih je cena sestavljena. Cene v ponudbi so fiksne in vključujejo vse storitve, ki so potrebne za izvedbo predmetnega javnega naročila.
3. RAČUNSKE NAPAKE

Ponudbe, za katere je ugotovljeno, da so popolne, bo naročnik preveril še zaradi računskih napak. Napake bo naročnik odpravil na naslednji način: 

· če obstaja razlika med zneski izraženimi v številkah in zneski izraženimi z besedami, so merodajni izračunani zneski;

· če se ugotovi računska napaka v zmnožku cene na enoto s količino, je merodajna cena na enoto in se popravi skupni zmnožek; 

· če se ugotovi računska napaka v seštevku cen, se popravi seštevek;

· na poziv naročnika mora ponudnik vse kopije strani ponudbene dokumentacije, ki vsebujejo računske napake popraviti v roku 3 (treh) delovnih dni od prejema poziva naročnika, tako, da napake prečrta in zraven le-te napiše pravilne vrednosti, ter jih s podpisom in žigom potrdi, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od ponudbe.

Za vse neodkrite napake odgovarja ponudnik. 

Potrditev odprave napak

Znesek, opredeljen v ponudbi, ki ga bo uskladil naročnik, v skladu z zgoraj opisanim postopkom korekcije napak in s soglasjem ponudnika, je za ponudnika obvezujoč.

4. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti, kot tudi dokumenti, ki le-te dokazujejo, so navedeni v poglavju IV. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za sposobnost, bodo ocenjeni na podlagi načina ocenjevanja oziroma meril, navedenega v poglavju V. – Merila in ocenjevanje ponudb.

5. PODIZVAJALCI

Pri izvedbi del lahko sodelujejo samo podizvajalci, ki jih je ponudnik navedel v seznamu podizvajalcev, kot je zahtevano v nadaljevanju razpisne dokumentacije v poglavju IV. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA.

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti, v kolikšnem delu in katera dela pri izvedbi javnega naročila bo oddal podizvajalcu (po posameznem podizvajalcu, če jih je več). Ponudnik mora v ponudbi našteti vse podizvajalce. 

Izvajalec lahko zamenja podizvajalca iz ponudbe le ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev. 

6. DOPOLNITEV PONUDB

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oziroma so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da bo v roku, ki ga bo določil naročnik, takšno ponudbo dopolnil, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka kot nepopolno.

7. POSLOVNA SKRIVNOST

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati določila 22. člena ZJN-2.

Ponudnik je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006,60/2006) 

Če ponudnik sklepa ne bo predložil in se bo o obstoju poslovne skrivnosti opredeljeval naknadno, bo naročnik v primeru zahteve za vpogled v ponudbeno dokumentacijo po Zakonu o dostopu do informacija javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003), dolžan izvesti preizkus ustreznosti opredelitve podatka kot poslovna skrivnost, s škodnim testom.

8. VAROVANJE TAJNIH PODATKOV

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu oziroma pri izvrševanju pogodbenih obveznosti zvedo za tajne podatke, so jih dolžni varovati v skladu z veljavnimi predpisi.

9. PREPOVED IZVAJANJA DEJANJ, KI MERIJO NA IZBIRO KATEREGA KOLI PONUDNIKA

Naročnik in ponudnik, ki sodelujeta v postopku oddaje tega naročila, ne smeta opravljati kakršnih koli dejanj, ki merijo na vnaprejšnjo izbiro ponudnika. Prav tako ne smeta pričeti z opravljanjem del, ki naj bi bile predmet pogodbe po tem naročilu, preden pogodba ni veljavna. Enako velja za ponudnikove morebitne podizvajalce.

II. SPECIFIKACIJA PREDMETA IN OKVIRNA VREDNOST JAVNEGA NAROČILA

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za izvedbo svetovalnih in operativnih storitev za operacijo Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO. 

Temeljni razlog za izvedbo operacije je slabo dejansko stanje katastrov GJI na področju vodovoda, kanalizacije in cest.  Evidentiranje, vzpostavitev in vodenje podatkov GJI omogoča dejanski prikaz zasedenosti in opremljenosti prostora z objekti javne infrastrukture. Je nujna podlaga vsem odločitvam vezanih na razvoj in upravljanje gospodarskih javnih služb (GJS) kot tudi odločitvam na področju gradnje in načrtovanja prostora. Vpis v zbirni kataster GJI je zakonska obveza občinam, ki pa v vseh občinah ni izveden. Vzpostavitev katastra GJI mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur. list RS, št. 9/04) ter dodatnimi zahtevami s strani občin in izvajalcev GJS.

Prvi korak v smeri dobrega gospodarjenja z GJI v regiji je zagotovo vzpostavitev ustreznih evidenc GJI. Projekt bo zagotovil ustrezne rezultate, ki bodo pripomogli k boljšemu gospodarjenju z GJI v prihodnje.   

Na območju vseh sodelujočih občin je potrebno izvesti vse potrebne aktivnosti (zbiranje, urejanje, dopolnjevanje podatkov), da se zagotovi popolno inicialno stanje podatkov o vodovodu, kanalizaciji in cestah za celotno regijo. V projektu je potrebno zagotoviti tudi popoln prenos podatkov GJI (vodovod, kanalizacija in ceste) v zbirni kataster GJI. Na osnovi natančne analize procesov, priprave inicialnega stanja podatkov ter posredovanja teh podatkov v zbirni kataster GJI je potrebno za vsako občino zagotoviti sistem za vzdrževanje podatkov GJI, ki bo v prihodnje omogočal, da bo mogoče operirati z ažurnimi podatki tako na ravni izvajalca gospodarske javne službe (GJS), občine kot tudi Geodetske uprave RS (zbirni kataster GJI). V projektu so vključene naslednje občine:

-
Črnomelj

-             Dolenjske Toplice

-
Kočevje

-
Kostel

-
Loški potok

-
Metlika

-
Mirna Peč

-
Mokronog-Trebelno

-
Novo mesto 

-
Osilnica

-
Ribnica

-
Semič

-
Sodražica

-
Straža

-
Šentjernej

-
Šentrupert

-
Škocjan

-
Šmarješke Toplice

-
Trebnje

-
Žužemberk

Prikaz sodelujočih občin je na naslednjih dveh slikah:

[image: image1.png]



Prikaz občin, ki so vključene v projekt.

[image: image2.png]



Prikaz občin, ki so vključene v projekt.

V operaciji bodo s strani naročnika in vključenih občin sodelovali vsi ključni akterji s področja GJI (predstavniki občin zadolženi za GJI, predstavniki izvajalcev gospodarskih javnih služb,...) na območju sodelujočih občin, s čimer bo zagotovljeno, da bodo rezultati projekta kvalitetni in predvsem, da bodo ključni akterji sposobni v prihodnje sami voditi katastre GJI. 

V operaciji so predvidene naslednje aktivnosti:

1. Svetovanje občinam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI

2. Vzpostavitev in izboljšava katastra GJI v občinah

3. Prenos podatkov v zbirni kataster GJI

4. Vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdrževanja podatkov o objektih GJI

Cilji operacije so naslednji:

1. Pridobiti pregled nad stanjem GJI na področju sodelujočih občin

2. Zagotoviti popolne podatke o vodovodu, kanalizaciji in cestah na področju sodelujočih občin

3. Zagotoviti prenos podatkov v zbirni kataster GJI

4. Zagotoviti vzdrževanje podatkov po zaključku projekta

Svetovanje občinam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI

V okviru svetovanja občinam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI so predvidene predvsem naslednje aktivnosti:

· svetovanje pri evidentiranju novih vodov (v okviru izvedbe investicij)

· svetovanje pri uporabi podatkov GJI za različne namene (v procesih občine in izvajalcev GJS)

· organizacija delovnih srečanj, na katerih bodo predstavljene posamezne tematike GJI (organizacija vsaj 4 srečanj z naslednjimi tematikami; vzdrževanje GJI, uporaba podatkov v procesih prostorskega planiranja, urejanje lastniških razmerij, urejanje grajenega javnega dobra)

Vzpostavitev in izboljšava katastra GJI v občinah

Na osnovi analize obstoječih podatkov, s katerimi razpolagajo predvsem izvajalci GJS je bilo ugotovljeno naslednje stanje podatkov v posamezni občini oz. pri izvajalcu GJS.

Iz analize je bilo ugotovljeno sledeče stanje:

Vodovod

	 
	VODOVOD

	OBČINA
	GIS
	DIGITALNO
	ANALOGNO
	BREZ PODATKA
	SKUPAJ

	ČRNOMELJ
	213.860,00
	0,00
	0,00
	0,00
	213.860,00

	DOLENJSKE TOPLICE
	52.540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52.540,00

	KOČEVJE
	0,00
	19.000,00
	103.000,00
	54.000,00
	176.000,00

	KOSTEL
	0,00
	4.000,00
	16.000,00
	4.000,00
	24.000,00

	LOŠKI POTOK
	0,00
	0,00
	16.000,00
	6.300,00
	22.300,00

	METLIKA
	129.839,30
	0,00
	0,00
	20.000,00
	149.839,30

	MIRNA PEČ
	41.549,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41.549,00

	MOKRONOG-TREBELNO
	43.500,00
	0,00
	4.030,00
	35.000,00
	82.530,00

	NOVO MESTO 
	409.670,00
	0,00
	0,00
	0,00
	409.670,00

	OSILNICA
	0,00
	0,00
	0,00
	8.000,00
	8.000,00

	RIBNICA
	0,00
	10.000,00
	19.000,00
	56.000,00
	85.000,00

	SEMIČ
	52.963,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52.963,00

	SODRAŽICA
	0,00
	0,00
	26.000,00
	0,00
	26.000,00

	STRAŽA
	37.131,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37.131,00

	ŠENTJERNEJ
	135.429,00
	0,00
	0,00
	0,00
	135.429,00

	ŠENTRUPERT
	26.000,00
	1.500,00
	0,00
	25.000,00
	52.500,00

	ŠKOCJAN
	69.571,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69.571,00

	ŠMARJEŠKE TOPLICE
	25.874,00
	49.506,00
	0,00
	0,00
	75.380,00

	TREBNJE
	274.400,00
	9.000,00
	11.800,00
	5.500,00
	300.700,00

	ŽUŽEMBERK
	80.288,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80.288,00

	 
	1.540.074,30
	93.006,00
	195.830,00
	213.800,00
	2.042.710,30


Kanalizacija

	 
	KANALIZACIJA

	OBČINA
	GIS
	DIGITALNO
	ANALOGNO
	BREZ PODATKA
	SKUPAJ

	ČRNOMELJ
	8.639,00
	2.000,00
	19.000,00
	0,00
	29.639,00

	DOLENJSKE TOPLICE
	19.554,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.554,00

	KOČEVJE
	0,00
	30.000,00
	20.000,00
	10.000,00
	60.000,00

	KOSTEL
	0,00
	0,00
	0,00
	1.500,00
	1.500,00

	LOŠKI POTOK
	0,00
	0,00
	1.771,00
	2.702,00
	4.473,00

	METLIKA
	36.389,00
	0,00
	0,00
	5.500,00
	41.889,00

	MIRNA PEČ
	9.973,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.973,00

	MOKRONOG-TREBELNO
	6.400,00
	0,00
	1.400,00
	350,00
	8.150,00

	NOVO MESTO 
	188.137,00
	0,00
	0,00
	0,00
	188.137,00

	OSILNICA
	0,00
	0,00
	0,00
	1.000,00
	1.000,00

	RIBNICA
	0,00
	17.121,89
	1.943,20
	11.761,00
	30.826,09

	SEMIČ
	6.816,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.816,00

	SODRAŽICA
	0,00
	6.658,00
	1.017,50
	2.964,00
	10.639,50

	STRAŽA
	20.672,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.672,00

	ŠENTJERNEJ
	8.637,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.637,00

	ŠENTRUPERT
	2.500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	3.000,00

	ŠKOCJAN
	6.416,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.416,00

	ŠMARJEŠKE TOPLICE
	13.092,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.092,00

	TREBNJE
	25.000,00
	2.600,00
	800,00
	1.500,00
	29.900,00

	ŽUŽEMBERK
	7.453,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.453,00

	 
	340.124,00
	58.379,89
	45.931,70
	37.777,00
	482.212,59


Ceste

	Občina
	CESTE (m)

GIS 

	ČRNOMELJ
	235.073,00

	KOČEVJE
	174.398,00

	KOSTEL
	49.983,00

	LOŠKI POTOK
	59.500,00

	METLIKA
	91.529,00

	MIRNA PEČ
	99.276,00

	MOKRONOG TREBELNO
	161.700,00

	NOVO MESTO
	408.726,00

	OSILNICA
	18.851,00

	RIBNICA
	148.853,00

	SEMIČ
	119.601,00

	SODRAŽICA
	51.714,00

	STRAŽA
	58.332,00

	ŠENTJERNEJ
	147.069,00

	ŠENTRUPERT
	119.949,00

	ŠKOCJAN
	80.000,00

	ŠMARJEŠKE TOPLICE
	93.000,00

	TREBNJE
	375.097,00

	ŽUŽEMBERK
	167.239,00

	skupaj
	2.659.890,00


V okviru te naloge so predvidene naslednje aktivnosti:

1. vzpostavitev inicialnega stanja katastra vodovoda

2. vzpostavitev inicialnega stanja katastra kanalizacije

3. plan potrebne izboljšave podatkov vodovoda in kanalizacije

4. izboljšava podatkov o cestah

5. vključitev podatkov v podatkovno jedro izvajalca GJS

Pri vzpostavitvi inicialnega stanja vodovoda je potrebno izvajati predvsem sledeče naloge:

· urejanje podatkov v GIS obliki (ureditev topoloških napak v grafiki, ureditev atributnih podatkov)

· ureditev podatkov v digitalni obliki (predvideno je predvsem urejanje podatkov, ki je podobno kot pri podatkih v GIS obliki in pretvorba digitalnih podatkov, ki so predvsem v AutoCAD obliki) 

· zajem in ureditev podatkov, ki so v analogni obliki (predvideno je skeniranje, vektorizacija in urejanje podatkov)

· zajem neevidentiranih vodov (predvideno je evidentiranje vseh neevidentiranih vodov na podlagi rastrske podlage DOF5, za cca. 15% je predviden terenski zajem)  

· zajem vodovodnih priključkov (potrebno je terensko zajeti cca. 8000 priključkov, kjer je potrebno identificirati vse objekte na terenu, jih geodetsko posneti ter pripraviti v ustreznem izmenjevalnem formatu)

Izvajalec mora pred pričetkom del vsebinsko in terminsko uskladiti plan del z naročnikom, posameznim izvajalcem GJS in občino. 

Pri vzpostavitvi inicialnega stanja kanalizacije je potrebno izvajati predvsem sledeče naloge:

· urejanje podatkov v GIS obliki (ureditev topoloških napak v grafiki, ureditev atributnih podatkov)

· ureditev podatkov v digitalni obliki (predvideno je predvsem urejanje podatkov, ki je podobno kot pri podatkih v GIS obliki in pretvorba digitalnih podatkov, ki so predvsem v AutoCAD obliki) 

· zajem in ureditev podatkov, ki so v analogni obliki (predvideno je skeniranje, vektorizacija in urejanje podatkov)

· zajem neevidentiranih vodov (predvideno je evidentiranje vseh neevidentiranih vodov na podlagi rastrske podlage DOF5, za cca. 20% je predviden terenski zajem)  

Izvajalec mora pred pričetkom del vsebinsko in terminsko uskladiti plan del z naročnikom, posameznim izvajalcem GJS in občino. 

Glede na to, da v okviru projekta ne bo mogoče zagotoviti za vse podatke ustrezne natančnosti zajema podatkov (predvsem za območja, kjer je veliko vodov, ki sploh niso evidentirani) je v projektu previdena naloga, kjer se izdela plan potrebne izboljšave podatkov za vsakega izvajalca GJS (oz. za občino), kjer se natančno navede analiza končno pridobljenih podatkov v projektu in predlogi za izboljšavo podatkov s terminskim in finančnim okvirjem. Plan se izdela za podatke vodovoda in kanalizacije. 

V nalogi izboljšave podatkov o cestah je potrebno za vse občine narediti analizo primerjave med banko cestnih podatkov, grafičnimi podatki o cestah in odloki. Na podlagi tega je potrebno vsaki občini podati seznam odstopanj. V projektu je potrebno zajeti nove ceste, ki še niso evidentirane v katastru cest občin. 

Podatke, ki bodo pridobljeni oz. urejeni v sklopu projekta je potrebno integrirati v podatkovno bazo izvajalca GJS oz. po dogovoru z njim pripraviti v ustreznem izmenjevalnem formatu.

Ponudniki lahko podatke prevzamejo po predhodnem dogovoru o načinu pridobitve pri kontaktni osebi določeni v javni objavi tega javnega razpisa.

Prenos podatkov v zbirni kataster GJI

Na podlagi zajetih in urejenih podatkov vodovoda, kanalizacije in cest je potrebno izdelati elaborat sprememb za vpis v zbirni kataster GJI. Za vsako občino je potrebno pripraviti elaborat sprememb v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora ( Uradni list RS, št. 9/04) in ga posredovati na Geodetsko upravo. 

Izvajalec v ponudbi natančno opredeli način priprave in posredovanja podatkov v zbirni kataster GJI.

Vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdrževanja podatkov o objektih GJI

Zaradi razvoja GJI (investicije , investicisko vzdrževanje) je potrebno zagotoviti protokole in način vzdrževanja podatkov GJI na območju posamezne občine. Pri tem je potreben dogovor med občino in izvajalcem GJS o načinu posredovanja sprememb. V projektu se pripravi predlog vzdrževanja za vsako občino posebej. 

Izvajalec v ponudbi opredeli njegov predlog izvedbe sistema rednega vzdrževanja podatkov.

Okvirna vrednost javnega naročila je ocenjena na znesek 214.265,00 EUR in ne vključuje davka na dodano vrednost. 

2. POGOJI

Podatki morajo biti evidentirani na način, kot to določa Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04).

Omrežja in objekti gospodarske javne infrastrukture morajo biti evidentirani najmanj s podatki, ki se vodijo v zbirnem katastru in jih v prvem odstavku določa 10. člen Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04) in sicer:

· lokacija omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture,

· identifikacijska številka omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture (določi geodetska uprava ob prvem vpisu podatkov o omrežju ali objektu gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster),

· dolžina omrežja ali površina objekta gospodarske javne infrastrukture,

· vrsta omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture,

· natančnost določitve položaja omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture,

· povezava s katastrom gospodarske javne infrastrukture.

Izvajalec mora:

· izdelati elaborat sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture v skladu z 11. členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04), ki določa vsebino elaborata sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, območje, kontrolo z računalniškim programom in način posredovanja elaborata geodetski upravi;

· izdelati elaborat sprememb za vsako izmed dvajsetih sodelujočih občin posebej;

· izdelati elaborat sprememb v skladu z Navodili upravljavcem za posredovanje podatkov v zbirni kataster in dokumentom Izmenjevalni formati in šifranti datotek elaborata sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture objavljenimi na spletni strani Geodetske uprave RS

(http://www.gu.gov.si/si/delovnapodrocja_gu/projekti_gu/projekti_gji/);

· zagotoviti zbirne podatke o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture na način kot je določeno v prvem odstavku 14. člena Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04), ki določa pogoje prevzema zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture s strani Geodetske uprave RS.

Izvajalec bo:

· kot pooblaščena oseba s strani lastnika, v tem primeru posamezne občine, za vsak izdelan elaborat sprememb vložil zahtevo za vpis podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture na Geodetsko upravo RS v predpisani obliki, kot to določa Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04);

· če Geodetska uprava RS obvesti izvajalca, ki bo vlagatelj elaborata sprememb, da so odkrite pomanjkljivosti ali napake in ga z obvestilom pozove k odpravi napak, o tem obvestil naročnika;

· ko lastnik (v tem primeru občina) in vlagatelj (v tem primeru izvajalec) prejmeta od Geodetske uprave RS obvestilo o pravilni izdelanosti elaborata sprememb in vpisu v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ter priložene izhodne izmenjevalne datoteke s podatki o vseh vpisanih objektih z določenimi identifikatorji, o tem obvestil naročnika;

· posredoval priložene izhodne izmenjevalne datoteke s podatki o vseh vpisanih objektih z določenimi identifikatorji vsem upravljavcem javne infrastrukture in občinam, katerim pripadajo

Vsi potrebni dokumenti in podrobnejša navodila za vpis podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture so dostopna na spletni strani Geodetske uprave RS (http://www.gu.gov.si/si/delovnapodrocja_gu/projekti_gu/projekti_gji/).

Ekonomska in finančna sposobnost
Ponudnik mora priložiti podatke o boniteti poslovanja Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, in sicer »BON-1« in »BON-2«. V kolikor ponudnik nima sedeža v R. Sloveniji, mora predložiti dokazila s strani druge ustrezne ustanove, iz katerih so razvidni podatki, ki se zahtevajo za dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti, kot je navedeno v nadaljevanju.

Ponudnik izpolnjuje pogoje ekonomske in finančne sposobnosti, če:

a) ima revidirane računovodske izkaze za leto 2004, 2005, 2006 in je mnenje revizorja pozitivno (ta pogoj velja le za ponudnike, ki so po zakonu zavezani za revidiranje poslovnih izkazov.)

b) so znašali njegovi prihodki v letih 2004, 2005, 2006 najmanj 1.500.000. EUR letno.

Če nastopa ponudnik z izvajalci v skupni ponudbi, mora izpolnjevati vse pogoje iz prejšnjega odstavka le glavni ponudnik.

Strokovna in tehnična sposobnost
Ponudnik sam mora imeti naslednje strokovne reference:

·   najmanj 1 uspešno izveden projekt evidentiranja gospodarske javne infrastrukture na nivoju regije, ki vključuje vsaj 8 občin v vrednosti, ki presega 150.000 EUR, z vključenim DDV,

· z ustreznimi referencami mora izkazati opravljanje že podobnih poslov in sicer v skupni vrednosti najmanj 500.000€, z vključenim DDV, v zadnjih petih letih 

· najmanj 10 uspešno realiziranih projektov v zadnjih 10-tih letih, katerih vrednost vsakega presega 200.000 EUR, z vključenim DDV, najmanj treh od teh pa 300.000 EUR, z vključenim DDV, in so bili v celoti ali delno financirani z javnimi sredstvi (občinski proračun, državni proračun, EU sredstva);

· najmanj 1 uspešno izveden projekt, ki je bil v celoti ali delno financiran z EU razvojnimi sredstvi, katerega vrednost presega 100.000 EUR, z vključenim DDV;  

· imeti mora Certifikat SIST ISO 9001. 

Ponudnik skupaj z izvajalci v skupni ponudbi, morajo zadovoljevati tudi naslednje pogoje:

· mora imeti na razpolago ustrezno tehnično opremo za zajem podatkov na terenu (dokazilo izjava, da razpolaga s takšno opremo);

· delujoče informacijske sisteme, ki delujejo na področju vodovoda in kanalizacije v najmanj treh komunalnih podjetjih v Sloveniji (potrjena referenca o uspešni izvedbi projekta s strani komunalnih podjetij); od tega vsaj 2 sistema, ki sta daljša od 500km vodov. 

Strokovna usposobljenost kadrov
Ponudnik oblikuje, če nastopa sam ali z izvajalci v skupni ponudbi, projektno skupino, ki jo sestavljajo najmanj strokovnjaki-eksperti:: 

· vodja projekta, z izkušnjami pri vodenju velikih projektov, ki so bili delno ali v celoti financirani z javnimi sredstvi, od katerih vsaj eden presega vrednost 300.000 EUR, z vključenim DDV;

· 3 strokovnjake, ki obvladujejo orodji ESRI in Autocad (predložijo dokazila, certifikate, da so usposobljeni za delo s programskimi orodji podjetja ESRI in programskim orodjem AutoCAD)

· 3 strokovnjake, ki imajo status odgovornega geodeta (predložijo kopije pridobljenih potrdil za geodetske licence) 

· ekspert z izkušnjami pri uporabi relacijskih baz podatkov (IT-RDBMS), kar dokaže z vsaj enim uspešnim izvedenim projektom, ki vključuje relacijske podatkovne baze, katerega vrednost presega 100.000 EUR, z upoštevanim DDV, in je usposobljen za delo z relacijskimi bazami  podatkov, kar dokaže s certifikatom usposobljenosti (npr. OCP Oracle Certifield Proffessional, MCDBA Microsoft Certifield Database Administrator, ipd.). 

3. PREDVIDENE AKTIVNOSTI IN TERMINSKI PLAN

Vse načrtovane aktivnosti morajo biti izvedene in končane do 30.8.2009.
Okvirni terminski plan

	Naloga
	Termin

	Svetovanje občinam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI
	od podpisa pogodbe do aprila 2010

	Vzpostavitev in izboljšava katastra GJI v občinah
	od podpisa pogodbe do februarja  2010

	Prenos podatkov v zbirni kataster GJI
	od decembra 2008 do marca 2010

	Vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdrževanja podatkov o objektih GJI
	od oktobra 2008 do marca 2010


Izvajalec mora redno poročati naročniku o izvedenih aktivnostih. Tako bo v času trajanja projekta vsake 3 (tri) mesece oddajal tudi fazna poročila. Na osnovi potrjenih faznih poročil s strani naročnika, bodo s strani naročnika izvršena tudi plačila. 

III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tem poglavju navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani pooblaščene osebe ponudnika in žigosane. Dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila,  morajo odražati zadnje stanje ponudnika. 

Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Z izpolnitvijo, žigosanjem in podpisom prilog ponudnik sprejema pogoje, zahteve in polno odgovornost za pravilnost le-teh iz predmetne razpisne dokumentacije, ki morajo biti podpisane od pooblaščene osebe ponudnika oziroma podizvajalca.

1. PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBA
Ponudnik mora predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec:
· Obrazec IR/1 - Podatki o ponudniku;
· Obrazec IR/1-2 – Podatki o podizvajalcu za javno naročilo;
· Obrazec IR/2 – PONUDBA;

· Obrazec IR/2-2 – Ponudba – vsebinski del
2. OSNOVNA SPOSOBNOST

Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2; 

Ponudnik mora predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec:

· Obrazec IR/3-1- Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.

· Obrazec IR/3-2 - Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da zakoniti zastopnik ponudnika ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2. 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili dejanj iz prejšnjega odstavka.

3. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE SPOSOBNOSTI
Naročnik bo obravnaval samo ponudbe tistih družb, ki so vpisane v ustrezni (sodni, poslovni) register družb. Ponudniki morajo biti registrirani za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila. Ponudniki sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti dokazujejo oz. potrjujejo s predložitvijo podpisane in žigosane izjave na obrazcu:

· Obrazec IR/3 – Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.
Vsi člani, ki bodo vključeni v delovno skupino, morajo aktivno obvladati slovenski jezik oziroma mora  družba na svoje stroške zagotoviti prevajalca za člane ekipe, ki ne obvladajo aktivno slovenskega jezika.
4. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST

Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, predložiti mora izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec:

· Obrazec IR/4 – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ponudnik poda soglasje za pridobitev osebnih podatkov in predloži izpolnjen, podpisan in žigosan:

· Obrazec IR/5 – Soglasje za pridobitev osebnih podatkov.
Ponudnik mora izkazati z ustreznimi referencami opravljanje že podobnih poslov in sicer mora imeti na letni ravni povprečno 1.500.000 € prometa v obdobju zadnjih treh let, predložiti mora izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec:
· Obrazec IR/6 – Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnikov; k izpolnjenem obrazcu je potrebno predložiti kopije Izkazov poslovnih izidov za navedena tri leta.
5. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST
Ponudnik mora imeti ustrezno tehnično opremo za zajem podatkov na terenu (dokazilo izjava, da razpolaga s takšno opremo) in mora biti usposobljen za delo s programskim orodjem AutoCAD in programskim orodjem za delo z datotekami shp (zaradi različnih do sedaj uporabljenimh orodij po občinah).

V času izvajanja posla mora imeti vsaj tri zaposlene, ki imajo status odgovornega geodeta, vsaj tri zaposlene, ki obvladujejo orodji Avtocad in ESRI, in vsaj dva zaposlena, ki obvladujeta administracijo Oracle podatkovnih baz in imata ustrezne izkušnje z Oracle Spatial (predložijo kopije pridobljenih potrdil za geodetske licence, predloži dokazila, certifikate, da so usposobljeni za delo s programskim orodjem AutoCAD in programskimi orodji podjetja ESRI, predložijo Oracle Certified Professional certifikate za področje administracije baz, predložijo življenjepise na podlagi katerih so razvidne izkušnje z Oracle Spatial). Za potrebe terenskega zajema zelenih površin mora  izvajalec zagotoviti enega strokovnjaka s področja gozdarstva ali botanike.
Ponudnik mora predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec:

· Obrazec IR/7 – Podatki o tehnični in kadrovski sposobnosti ponudnikov – usposobljenost ponudnika, iz katerih je razvidno, če je ponudnik že sodeloval pri podobnih projektih, ki so vezani na izvajanje razpisanih del; k izpolnjenem obrazcu je potrebno predložiti kopije podpisanih pogodb, ki jih je ponudnik navedel v obrazcu.
· Obrazec IR/8 – Izjava o razpoložljivosti ključnih kadrov

Ponudnik mora priložiti življenjepise ključnih kadrov. Na življenjepisih mora biti jasno označena predlagana funkcija na projektu.

6. FINANČNA ZAVAROVANJA

Bančna garancija za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik predloži v predmetnem javnem naročilu  bančno garancijo. Vrednost garancije za resnost ponudbe skupaj za predmetno javno naročilo znaša 25.000 EUR. 
Garancija za resnost ponudbe mora biti v veljavi najmanj 60 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb. 

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem bančne garancije (Priloga 3 – Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe) iz te razpisne dokumentacije. Vsako ponudbo, ki ne vsebuje po vsebini sprejemljive garancije za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nepravilno.

Naročnik lahko unovči garancijo za resnost ponudbe:

· če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

· če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Naročnik bo bančno garancijo za resnost ponudbe vrnil ponudnikom po sklenitvi pogodbe, če bodo to zahtevali. 

Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik se z izjavo zaveže, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, najkasneje pet dni po podpisu pogodbe predložil bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki mora veljati še najmanj en mesec po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Zadevna bančna garancija služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev (Obrazec IR/9 - Izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter Priloga 4 – Vzorec bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti).

Ponudnik mora predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec:

· Obrazec IR/9 – Izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudnik mora predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec:

· Obrazec IR/10 - Vzorec pogodbe (vsaka stran mora biti parafirana).
· Obrazec IR/11 – Obrazec prijave.
Vsi obrazci morajo biti žigosani, podpisani in kjer je potrebno parafirani s strani osebe pooblaščene za zastopanje ponudnika. Obrazcev (Priloga 1 – Točkovanje usposobljenosti ponudnika, Priloga 2 – Točkovanje ponudb, Priloga 4 - Vzorec bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti) ponudnik ne izpolnjuje.
Ponudbeno dokumentacijo naj sestavljajo izpolnjeni obrazci iz te razpisne dokumentacije in zahtevane priloge. Zahtevana potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, ki morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala – ponudnik to potrdi z žigom in s podpisom osebe, pooblaščene za zastopanje ponudnika, na vsaki kopiji.
IV. MERILA IN OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba (Priloga 2). 
Pri določitvi ekonomsko najugodnejše ponudbe se upoštevajo samo popolne ponudbe.

Merila za izbor najugodnejše ponudbe so:

1. cena (skupna vrednost brez DDV),

2. usposobljenost ponudnika pri izvajanju primerljivih storitev
1. CENA
V okviru tega merila bo ponudba z najnižjo ceno izvedbe prejela 60 točk, ostali ponudniki pa bodo prejeli sorazmerno manjše število točk. 
Ponudbe, katerih vrednost znaša manj kot 75% vrednosti povprečja vseh prejetih ponudb bodo izločene iz ocenjevanja.

Ponudbe, katerih vrednost za več kot 10% presega okvirno vrednost javnega naročila, bodo izločene iz ocenjevanja.

Način ocenjevanja je razviden iz spodaj navedene formule:

najnižja skupna ponudbena cena

št. točk ocenjevane ponudbe = -------------------------------------------------------------------------------------------x 60

skupna cena ocenjevane ponudbe

2. USPOSOBLJENOST PONUDNIKA PRI IZVAJANJU PRIMERLJIVIH STORITEV
V okviru tega merila bodo o izkušnje družbe pri izvajanju primerljivih storitev točkovane skladno z svojimi referencami, referencami (življenjepisi) ključnega osebja na projektu in Obrazcem IR-7 – Podatki o tehnični in kadrovski sposobnosti ponudnikov - Točkovanje usposobljenosti ponudnika pri izvajanju primerljivih storitev, pri čemer je najvišje število točk iz tega merila 40 točk.(Priloga 1).
Način ocenjevanja je razviden iz spodaj navedene formule:

Št. točk usposobljenosti ocenjevanega ponudnika

št. točk ocenjevane ponudbe = -------------------------------------------------------------------------------------------x 40

100
	TOČKOVANJE USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA

	

	Naziv ponudnika:

	


1. Izkušnje družbe pri izvajanju primerljivih storitev
30 točk

· Izkušnje pri izvajanju projektov na področju gospodarske javne 
infrastrukture za izvajalce gospodarskih javnih služb in občine v zadnjih 5 letih
10 točk
Za vsako leto izvajanja projektov 2 točki

· Skupna vrednost primerljivih storitev (projekti na področju GJI, kjer ni upoštevanih investicij v objekte GJI) v zadnjih 5 letih
20 točk
od 500.000 do 700.000: 5 točk

od 700.000 do 1000.000:  10 točk

od 1000.000 do 1.500.000: 15 točk

nad 1.500.000: 20 točk

2. Usposobljenost predlagane projektne ekipe
40 točk
· Projektni vodja
10 točk

Izobrazba: 
VI/II Stopnja: 1 točka, 

VII Stopnja: 3 točke, 

višja (mag., dr.): 5 točk

Reference:  
vodenje od 2 do 5 podobnih referenčnih projektov: 2 točki



vodenje nad 5 podobnih referenčnih projektov: 3 točke

Izkušnje:
več kot 10 let: 1 točka



več kot 15 let: 2 točki

· Vsebinski strokovnjak
10 točk

Izobrazba: 
VI/II Stopnja: 1 točka, 

VII Stopnja: 2 točki, 

Reference:  
5 let dela na področju GJI v občinah: 2 točki



10 let dela na področju GJI v občinah: 5 točk

Izkušnje:
več kot 10 let: 1 točka



več kot 15 let: 3 točke

· GIS strokovnjak
10 točk

Izobrazba: 
VI/II Stopnja: 1 točka, 

VII Stopnja: 2 točki, 

Tehnološka znanja (Autocad, ESRI, Oracle):  


Obvlada vse tri produkte: 6 točke



Obvlada dva produkta: 3 točki



Obvlada 1 produkt: 1 točko

Izkušnje:
več kot 10 let: 1 točka



več kot 15 let: 2 točki

· strokovnjak s področja GIS v komunalah
10 točk

Izobrazba: 
VI/II Stopnja: 1 točka, 

VII Stopnja: 2 točki, 

Reference:  
izvedba projektov na področju GJI v 5 različnih komunalah: 2 točki



izvedba projektov na področju GJI v 7 različnih komunalah: 4 točke



izvedba projektov na področju GJI v 10 različnih komunalah: 6 točk 

Izkušnje:
več kot 10 let: 1 točka



več kot 15 let: 2 točki

3. Predlagan pristop k izvajanju projekta
30 točk

· Predlagan pristop za izvedbo pridobitve in izboljšavo podatkov
15 točk
· Predlagan pristop za pripravo protokola rednega vzdrževanja podatkov GJI
15 točk
V. OBRAZCI IN PRILOGE

Obrazec IR/1
PODATKI O PONUDNIKU ZA JAVNO NAROČILO
	Ponudba št:
	     
	z dne:
	     

	Naziv ponudnika:
	     

	Naslov:  
	     

	Matična številka:
	     
	Davčna št. - ID št. za DDV:
	     

	Št. transakcijskega računa:
	     

	Odprt pri:
	     

	Telefon št.:
	     

	Telefaks št.:  
	     

	Elektronska pošta:
	     

	Odgovorni vodja del:
	     

	Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:

	     

	Kontaktna oseba za tolmačenje ponudbe:
	     

	Zakoniti zastopnik (-i):
	     


*ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke

	     
	Žig
	



(Kraj in datum) 
(podpis odgovorne osebe)

Obrazec IR/1-2

PODATKI O PODIZVAJALCU ZA JAVNO NAROČILO

	Ponudba št:
	     
	z dne:
	     

	Naziv podizvajalca:
	     

	Naslov:  
	     

	Matična številka:
	     
	Davčna št. - ID št. za DDV:
	     

	Št. transakcijskega računa:
	     

	Odprt pri:
	     

	Telefon št.:
	     
	Telefaks št.:  
	     

	Elektronska pošta:
	     

	Odgovorni vodja del:
	     


V ponudbi za ta predmet naročila bo podizvajalec  udeležen pri _______________________

__________________________________________________________________________

(navedite vrsto del), kar znaša 

% od vseh del celotne ponudbe ponudnika.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo pod prisego, da: 

· imamo vsa dovoljenja za opravljanje zgoraj navedenih vrst del v zvezi s predmetom tega javnega naročila in smo člani ustreznih organizacij v skladu z zakonskimi predpisi;

· nismo poslovni subjekt s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. (2/2004 s spremembami) naročnik tega naročila ne sme poslovati;

· izpolnjujemo, spoštujemo in izvajamo zahteve povezane z določbami o varstvu in zdravju pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v R Sloveniji;

· v zadnjih dvanajstih mesecih glede na datum te izjave nismo imeli neporavnanih obveznosti, blokade transakcijskega računa oziroma več transakcijskih računov;

· nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila, ki nam bi bila dokazana;

· nismo bili pravnomočno obsojeni za kakršnokoli kaznivo dejanje ali za ravnanje iz poslovanja;

· bomo varovali tajne podatke v skladu z veljavnimi predpisi.
	     
	Žig
	



(Kraj in datum) 
(podpis odgovorne osebe podizvajalca)

	
	Žig
	



(podpis odgovorne osebe ponudnika)

Opomba:

V primeru več podizvajalcev to prilogo kopirate in jo priložite v številu prijavljenih podizvajalcev.
Obrazec IR/2
PONUDBA

Na osnovi za javno naročilo 38202-29/2007 za »Vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture v občinah “Štajerske regije”«, dajemo ponudbo z naslednjimi elementi:

1. Vrednost ponudbe za predmetno javno naročilo

	Naloga
	vrednost
	20% DDV
	cena z 20% DDV

	1. Svetovanje občinam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI v regiji
	
	
	

	2. Vzpostavitev/Izboljšava katastra GJI v regiji
	
	
	

	3. Prenos podatkov v zbirni kataster GJI
	
	
	

	4. Vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdrževanja podatkov o objektih GJI
	
	
	


Vrednost vseh del brez DDV:







EUR

+ 20% DDV:
    






EUR

SKUPNA PONUDBENA CENA z DDV:





EUR
z besedo: 









 EUR 

2. Ponudba je veljavna 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
3. Rok plačila je trideseti (30.) dan od uradnega prejema računa (potrjenega s strani naročnika), ki ga izvajalec izstavi na podlagi predanega in s strani projektnega sveta potrjenega faznega, oziroma v roku, skladnem z določili vsakoletnega Zakona o izvrševanju proračuna RS.
4. Končni rok za izvedbo predmetnega javnega naročila je 30. avgust 2010.

5. Izjavljamo, da:

· ponudbene enotne cene v ponudbenem predračunu v celoti krijejo vse stroške, ki jih ima ponudnik z realizacijo tega naročila;

· smo seznanjeni z vsemi določili povabila in navodila k oddaji ponudbe ter pogoji za udeležbo pri oddaji naročila storitev izvedbe vzpostavitve katastrov gospodarske javne infrastrukture v občinah “Štajerske regije”; smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe in pogodbenega razmerja v primeru izbora najugodnejšega ponudnika;

· smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del;

· navedene vrednosti v ponudbenem predračunu po popisu del veljajo za dela v rednem delovnem času, izven rednega delovnega časa in za čas nedelovnih dni (vikendi, prazniki);

· prevozni stroški se ne obračunajo posebej in so že upoštevani v ponujenih cenah.

	     
	Žig
	



(Kraj in datum) 
(podpis odgovorne osebe)

Priloge:
· dokazila iz  poglavja IV. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Obrazec IR/2-2
PONUDBA – VSEBINSKI DEL

1. utemeljitev

· Komentarji na opis nalog, ki so pomembni za uspešno izvedbo aktivnosti, še posebej cilji in pričakovani rezultati. Komentarji, ki so v nasprotju z  opisom nalog ali, ki ne spadajo v obseg le-teh, ne bodo del končne pogodbe.

· Mnenje o ključnih problemih povezanih z dosego ciljev pogodbe in pričakovanih rezultatov 

· Pojasnilo tveganj in predpostavke, ki vplivajo na izvedbo pogodbe 

2. Strategija

· Okvirni pristop predlagan za izvedbo pogodbe

· Seznam predlaganih aktivnosti, potrebnih za dosego ciljev pogodbe 

· Z izvedbo pogodbe povezani vloženi viri (sredstva, kadri, ipd.) ter rezultati

· V primeru oddajanja skupne ponudbe, opis vložkov vsakega partnerja posebej in porazdelitev in medsebojno vplivanje nalog in odgovornosti med njimi

· Opis tehnične podpore, ki jo bo skupina strokovnjakov med izvajanjem nalog pogodbe imela na voljo s strani izvajalca 

3. plan aktivnosti

· Časovna razporeditev, zaporedje in čas trajanja predlaganih aktivnosti

· Opredelitev in časovna razporeditev glavnih mejnikov pri izvedbi pogodbenih del ter poročanje.

Obrazec IR/3

IZJAVE PONUDNIKA

o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

· nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; 

· ni bil proti nam uveden postopek stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije v skladu s predpisi;

· s pravnomočno sodbo v katerikoli državi nismo bili obsojen za prestopek v zvez z našim poklicnim ravnanjem;

· nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila, ki nam bi bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;

· imamo poravnane vse obveznosti s plačili davkov v skladu z določbami države, kjer imamo sedež oziroma z določbami države naročnika;

· nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določili od 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage oziroma smo zagotavljali informacije;
· imamo vsa dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila;

· smo registrirani za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in smo člani ustreznih organizacij v skladu z zakonskimi predpisi;

· nismo poslovni subjekt s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. (2/2004 s spremembami) naročnik tega naročila ne sme poslovati;

· razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (tehnična opremljenost, ukrepi za zagotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo predmeta naročila;

· izpolnjujemo, spoštujemo in izvajamo zahteve povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v R Sloveniji;

· ne bomo imeli do naročnika predmetnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik.

Izjavljamo, da bomo v primeru nastopa plačilne nesposobnost v času izvajanja pogodbe, kot prevzemnik naročila:

· odstopili svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalcev del,

· poplačali svoje obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in izvajalcem v enakih rokih plačil, kot so določeni v pogodbah o prevzemu del z naročniki del iz izvajanja del za oddana naročila,

· priznali in obračunali ter plačali dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem del, zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

· da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

· da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.
	     
	Žig
	



(Kraj in datum) 
(podpis odgovorne osebe)

Obrazec IR/3-1
IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2
– PRAVNA OSEBA - 
	Naziv ponudnika:
	     

	Sedež (naslov) ponudnika:
	     


Pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjavo pod prisego izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): 

· hudodelsko združevanje,

· nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih  skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

· pranje denarja.

	     
	Žig
	



(Kraj in datum) 
(podpis odgovorne osebe ponudnika)

Obrazec IR/3-2
IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2
– ZAKONITI ZASTOPNIK - 
	Ime in priimek:
	     

	EMŠO:
	     


Pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjavo pod prisego izjavljam, da nisem bil(a) pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): 

· hudodelsko združevanje,

· nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih  skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

· pranje denarja.

	     
	Žig
	



(Kraj in datum) 
(podpis odgovorne osebe ponudnika)

V primeru več zakonitih zastopnikov se obrazec fotokopira.
Obrazec IR/4
IZJAVA

Ponudnik:
	     


(naziv, naslov in sedež)

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo kot izjavo pod prisego, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Izjavljamo tudi, da so vsi podatki v tej ponudbi resnični in nezavajajoči. Seznanjeni smo s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči ali neresnični.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen dne 8.7.2008 na e-portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS z oznako zadeve _______________ .

	     
	Žig
	



(Kraj in datum) 
(podpis odgovorne osebe ponudnika)

Obrazec IR/5

Ponudnik:

	     


(naziv, naslov in sedež)

Naročnik: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Dovoljujemo zgoraj navedenemu naročniku, da lahko za namene javnega razpisa »Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO«, objavljen dne 8.7.2008 na e-portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za ponudnika in njegove pooblaščene osebe za zastopanje:

	Ime in priimek poobl. osebe za zastopanje:
	     
	Podpis:
	

	Ime in priimek poobl. osebe za zastopanje
	     
	Podpis:
	


Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo na naveden javni razpis.

	     
	Žig
	



(Kraj in datum) 
(podpis odgovorne osebe ponudnika)

Obrazec IR/6

[image: image3.wmf]PODATKI O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Naziv ponudnika:

Podatki o prihodkih iz poslovanja v preteklih treh letih:

  - Doseženi prihodki iz poslovanja v letu 2004 (v EUR)

  - Doseženi prihodki iz poslovanja v letu 2005 (v EUR)

  - Doseženi prihodki iz poslovanja v letu 2006 (v EUR)

Povprečni prihodki iz poslovanja v zadnjih treh letih (v EUR)

#DIV/0!

Ponudbena cena (brez DDV):

Delež vrednosti ponudbene cene glede na vrednost povprečnih

prihodkov iz poslovanja v preteklih treh letih:

#DIV/0!

Ali ponudbena cena predstavlja več kot tretjino prihodkov iz

poslovanja v preteklih treh letih

#DIV/0!

Žig in podpis ponudnika: _____________________________


Obrazec IR/7


[image: image4]
Obrazec IR/8

IZJAVA O RAZPOLOŽLJIVOSTI KLJUČNIH KADROV

Številka javnega naročila: 29/2008
Spodaj podpisani izjavljam, da se strinjam, da bom sodeloval izključno s ponudnikom  < naziv ponudnika > v zgoraj omenjenem postopku javnega naročanja za storitve. Nadalje izjavljam, da sem v primeru, da je ta ponudba izbrana, sposoben in pripravljen delati za v ponudbi predvideno/a obdobje/a v funkciji za katero sem priložil svoj življenjepis, in sicer za obdobje/a:

	Od
	Do

	
	


	Ime in priimek
	

	Podpis
	

	Datum
	


Obrazec IR/9
IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu št. ______________ »Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO« in bomo pozvani k sklenitvi pogodbe, v roku petih dni po podpisu pogodbe naročniku predložili bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV), to je _________________ EUR, ki bo veljala še najmanj en mesec po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti do podizvajalcev.

	     
	Žig
	



(Kraj in datum) 
(podpis odgovorne osebe ponudnika)

Obrazec IR/10
VZOREC POGODBE

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, identifikacijska številka za DDV: SI48768111, transakcijski račun številka 01285-0100015234, ki jo zastopa župan Alojzij MUHIČ,  v nadaljevanju naročnik 

in

IZVAJALEC
	     

	naslov:  
	     

	transak. račun št.:
	     
	odprt pri:
	     

	matična številka:
	     
	davčna št.
	     

	ki ga zastopa
	     


(v nadaljevanju: izvajalec)
sklepata

POGODBO  št. ………………..
1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil na podlagi oddaje javnega naročila ​​​​​​​​​​​​​​​____________, za »Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO« objavljenega na portalu ……………..………… št……………..z dne……….……. in z odločitvijo naročnika o oddaji naročila št……….……… z dne………………..na osnovi ponudbe št……..…… z dne ……………., izvajalec izbran kot ekonomsko najugodnejši ponudnik.

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila. Izbrana ponudba s celotno ponudbeno dokumentacijo št……….…z dne…………………..... je sestavni del te pogodbe.

2. člen

Predmet javnega naročila je:

1. Svetovanje občinam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI v regiji,
· svetovanje pri evidentiranju novih vodov (v okviru izvedbe investicij)

· svetovanje pri uporabi podatkov GJI za različne namene (v procesih občine in izvajalcev GJS)

· organizacija delovnih srečanj, na katerih bodo predstavljene posamezne tematike GJI (organizacija vsaj 4 srečanj z naslednjimi tematikami; vzdrževanje GJI, uporaba podatkov v procesih prostorskega planiranja, urejanje lastniških razmerij, urejanje grajenega javnega dobra)
2. Vzpostavitev/Izboljšava katastra GJI v regiji,

· vzpostavitev inicialnega stanja katastra vodovoda

· vzpostavitev inicialnega stanja katastra kanalizacije

· plan potrebne izboljšave podatkov vodovoda in kanalizacije

· izboljšava podatkov o cestah

· vključitev podatkov v podatkovno jedro izvajalca GJS
3. Prenos podatkov v zbirni kataster GJI,

4. Vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdrževanja podatkov o objektih GJI

3. člen

Razpisna dokumentacija in ponudba izvajalca št. _________________, sta sestavni del te pogodbe, zato mora izvajalec izvesti tudi vse obveznosti, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, izhajajo pa iz razpisne dokumentacije oziroma ponudbe izvajalca, in sicer v okviru ponujenih cen po tej pogodbi oziroma ponudbi.

Izvajalec je dolžan izvesti prevzete storitve, v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz zgoraj navedene razpisne dokumentacije in na način, kot to ponuja v svoji ponudbi.

4. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene storitve opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. 

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s strokovno usposobljenimi delavci. 

Rok za začetek izvajanja predmetnega javnega naročila je takoj po podpisu pogodbe, rok za oddajo poročil je takoj po opravljenem delu za posamezne naloge vzpostavitve katastra v posamezni lokalni skupnosti, rok za oddajo faznih poročil je najmanj vsake 3 mesece od podpisa pogodbe oziroma ob izdaji računa za izvedeno delo.

5. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v času trajanja te pogodbe, kakor tudi po prenehanju sodelovanja, skrbno varoval kot zaupne vse dokumente, podatke, dejstva in okoliščine, ki jih bo pridobil oziroma izvedel pri opravljanju del, in jih brez pisnega soglasja ne bo sporočal tretji osebi.

6. člen

Vrednost pogodbenih del  znaša:

	Vrednost brez DDV:
	€

	DDV (20%)
	€

	SKUPAJ:
	€


Operacijo delno do višine 85% financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program  krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni program«.
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da so cene po tej pogodbi nespremenljive. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.

Navedena vrednost del je fiksna do konca izvedbe del po tej pogodbi. 

7. člen

Naročnik bo svoje pogodbene obveznosti poravnal na podlagi s strani izvajalca predloženih ter s strani naročnika potrjenih faznih poročil.

Izvajalec lahko izstavi prvi račun, ko predloži natančen načrt izvajanja dela potrjenega s strani naročnika. Druge in končni račun lahko izvajalec izstavi po zaključku posamezne faze dela (oziroma po tudi za vmesna dela, če o njih ob izdaji računa predloži poročilo), ter predloženega in potrjenega faznega poročila. Izvajalec lahko v koledarskem letu izda največ 4 račune.
Račun zapade v plačilo 30. dan od uradnega prejema računa, ki ga izvajalec izstavi na osnovi izvedenega in s strani naročnika potrjenega dela, poravna pa se na transakcijski račun izvajalca številka: _________________________ odprt pri _____________________________________________________.

8. člen

V primeru da izvajalec naročila ne more izpolniti v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji, se lahko določi naknadni rok za izpolnitev, če krivda za zamudo ni na strani izvajalca. O razlogih za zamudo mora izvajalec naročnika obvestiti takoj ob nastanku razloga. Naknadni rok za izpolnitev stranki določita s pisnim dodatkom k pogodbi, ki ga sporazumno skleneta pred iztekom rokov iz razpisne dokumentacije.

9. člen

Naročnik lahko izvajalcu, če ta po svoji krivdi ne izvrši katerihkoli obveznosti, ki jih prevzame s to pogodbo oziroma ponudbo št. ......... oziroma jih ne izvrši v skladu z določili te pogodbe oziroma ponudbe št. …………v dogovorjenem roku, zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,04 % pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen ne glede na nastanek škode zaradi zamude z izvršitvijo del po tej pogodbi.

Ne glede na določilo o pogodbeni kazni lahko naročnik, v primeru, da je izvajalec kriv za zamudo oziroma da v ponovno določenem roku ni možna izpolnitev pogodbe ter v primeru prekoračitve rokov iz razpisne dokumentacije, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, brez obveznosti odstopi od pogodbe, zahteva povračilo že plačanih del skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila ter terja poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamud, napak ali drugih nepravilnosti s strani izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

10. člen

Izvajalec mora delo izvrševati v skladu z najboljšimi strokovnimi običaji, s potrebno skrbnostjo, učinkovitostjo in prizadevnostjo ter znotraj dogovorjenega terminskega plana.

Izvajalec bo upošteval in se ravnal po vseh zakonih, drugih predpisih in standardih, ki veljajo v naročnikovi državi in znotraj Evropske unije.

Delo bo izvajala skupina strokovnjakov in druge kvalificirane osebe z izkušnjami in v skladu z zahtevami standardov, ki urejajo vsebino, področja ter obseg del.

Izvajalec mora upoštevati in se ravnati po pravilih ravnanja in varnostne politike naročnika in mora sprejeti vse potrebne ukrepe za ravnanje z vsemi zaupnimi informacijami, ki mu jih sporoči naročnik ali jih izve sam ali njegovo osebje. Posledica kršitev poslovne skrivnosti v času veljavnosti pogodbe in po njenem zaključku je odškodninska odgovornost do naročnika.

Izvajalec je naročnika dolžan opozarjati na morebitne ovire pri izvrševanju del po tej pogodbi in je dolžan varovati naročnikove interese.

Izvajalec se mora povezati pri izvedbi del z osebami, ki jih določi naročnik.

Naročnik lahko enostransko odstopi od pogodbe v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti oziroma jih ne izpolnjuje pravilno.

11. člen

Naročnikove obveznosti po tej pogodbi so:

· izvajalcu mora posredovati vse potrebne informacije glede vsebine in obsega del, ki jih mora upoštevati izvajalec pri izvedbi vzpostavitve katastrov in pripravi poročila,

· sodelovati s pooblaščenim predstavnikom izvajalca,

· pravočasno izpolniti finančne obveznosti po pogodbi.

Izvajalec lahko z obvestilom naročniku odstopi od pogodbe, v kolikor naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti.

12.  člen

Od pogodbe ni mogoče enostransko odstopiti, če je do okoliščin, ki bi utemeljevale odstop, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih ali nepremagljivih okoliščin.

13. člen

Naročnik si pridržuje pravico dajanja navodil izvajalcu za izvedbo vzpostavitve katastrov.

Naročnik si pridružuje pravico, da se bo z izvajalcem tudi še naknadno dogovarjal o izvedbi konkretnih rešitev.

14. člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo takoj po opravljenem delu posamezne naloge vzpostavitve katastra v posamezni lokalni skupnosti naročniku posredoval poročilo o izvedbi, mu poročal o pomembnih ugotovitvah in mu predal izvod celotnega delovnega gradiva v fizični in elektronski obliki. Izvajalec se tudi zavezuje, da bo za morebitna pojasnila na razpolago tako naročniku kot predstavnikom lokalnih skupnostih.

15. člen

Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo kot zaupne obravnavale in varovale vse podatke ostalih pogodbenih strank, ki jih dobijo ob izvajanju te pogodbe po tej pogodbi ali v zvezi s sklepanjem ali izvrševanjem te pogodbe (skupaj imenovani »zaupni podatki«), dokler ti podatki ne postanejo javno znani na drug način in ne kot posledica kršitve s strani pogodbene stranke, ki je te zaupne podatke prejela od druge, od njenih zaposlenih ali od njenih predstavnikov. Zaupni podatki se lahko sporočajo tretjim samo, če tako določajo prisilni predpisi, če je to izrecno dovoljeno s to pogodbo ali če podata drugi dve pogodbeni stranki predhodno pisno soglasje.

Nobena od pogodbenih strank ne sme zaupnih podatkov razkriti nobeni tretji osebi, razen svojim zaposlenim, podizvajalcem in zastopnikom, ki morajo biti seznanjeni z njimi. Vendar pa morata obe pogodbeni stranki zagotoviti, da se vse osebe, ki jim posredujeta zaupne podatke – v celoti ali delno – zavežejo, da bodo varovale njihovo zaupnost. Vsaka od pogodbenih strank mora nemudoma obvestiti drugi dve pogodbeni stranki, če izve za kršitev te obveznosti s strani katere koli takšne osebe ter mora drugi pogodbeni stranki nuditi vso razumno pomoč v zvezi s sodnimi postopki, ki jih bo druga stranka uvedla proti takšni osebi.

16. člen

Za skrbnika pogodbe in koordinatorja vseh aktivnosti sta pogodbeni stranki določili s strani naročnika: g. Izidor Jerala, s strani izvajalca pa: ___________________________.

17.  člen

Stranki se zavezujeta, da si bosta prizadevali vse nesporazume v zvezi z uresničevanjem te pogodbe reševati sporazumno. Za morebitne spore iz te pogodbe je stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.

18. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa vseh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da izvajalec najpozneje v roku 5 dni po podpisu pogodbe naročniku predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti.

19. člen

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda. 
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in po predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla.

Številka pogodbe: 

	Izvajalec/prevzemnik:

(Firma)
	Naročnik:

Mestna občina Novo mesto

	Direktor:

(Ime, Priimek)


	Župan:

Alojzij MUHIČ

	Datum podpisa:
	Datum podpisa:


Priloge :

– Obrazec JR/1 - ponudbena dokumentacija izvajalca štev.:………………………, z dne……………….…



Obrazec IR/11
OBRAZEC PRIJAVE

Obrazec je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico v kateri je ponudba.
NAROČNIK:

Mestna Občina Novo mesto
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
NE ODPIRAJ – PONUDBA !

Javno naročilo št. 353-5/2008 »Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO«
POŠILJATELJ:
Priloga 1

	TOČKOVANJE USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA

	

	Naziv ponudnika:

	


1. Izkušnje družbe pri izvajanju primerljivih storitev
30 točk

· Izkušnje pri izvajanju projektov na področju gospodarske javne 
infrastrukture za izvajalce gospodarskih javnih služb in občine v zadnjih 5 letih
10 točk
Za vsako leto izvajanja projektov 2 točki
· Skupna vrednost primerljivih storitev (projekti na področju GJI, kjer ni upoštevanih investicij v objekte GJI) v zadnjih 5 letih
20 točk
od 500.000 do 700.000: 5 točk
od 700.000 do 1000.000:  10 točk

od 1000.000 do 1.500.000: 15 točk

nad 1.500.000: 20 točk

2. Usposobljenost predlagane projektne ekipe
40 točk
· Projektni vodja
10 točk

Izobrazba: 
VI/II Stopnja: 1 točka, 

VII Stopnja: 3 točke, 

višja (mag., dr.): 5 točk
Reference:  
vodenje od 2 do 5 podobnih referenčnih projektov: 2 točki


vodenje nad 5 podobnih referenčnih projektov: 3 točke
Izkušnje:
več kot 10 let: 1 točka



več kot 15 let: 2 točki

· Vsebinski strokovnjak
10 točk

Izobrazba: 
VI/II Stopnja: 1 točka, 

VII Stopnja: 2 točki, 

Reference:  
5 let dela na področju GJI v občinah: 2 točki



10 let dela na področju GJI v občinah: 5 točk
Izkušnje:
več kot 10 let: 1 točka



več kot 15 let: 3 točke
· GIS strokovnjak
10 točk

Izobrazba: 
VI/II Stopnja: 1 točka, 

VII Stopnja: 2 točki, 

Tehnološka znanja (Autocad, ESRI, Oracle):  


Obvlada vse tri produkte: 6 točke



Obvlada dva produkta: 3 točki



Obvlada 1 produkt: 1 točko

Izkušnje:
več kot 10 let: 1 točka



več kot 15 let: 2 točki

· strokovnjak s področja GIS v komunalah
10 točk

Izobrazba: 
VI/II Stopnja: 1 točka, 

VII Stopnja: 2 točki, 

Reference:  
izvedba projektov na področju GJI v 5 različnih komunalah: 2 točki



izvedba projektov na področju GJI v 7 različnih komunalah: 4 točke


izvedba projektov na področju GJI v 10 različnih komunalah: 6 točk 
Izkušnje:
več kot 10 let: 1 točka



več kot 15 let: 2 točki
3. Predlagan pristop k izvajanju projekta
30 točk

· Predlagan pristop za izvedbo pridobitve in izboljšavo podatkov
15 točk
· Predlagan pristop za pripravo protokola rednega vzdrževanja podatkov GJI
15 točk
Priloga/2
	TOČKOVANJE PONUDB

	

	Naziv ponudnika:

	

	Najnižja ponujena cena (brez DDV) v €:

	Ponujena cena (brez DDV) po tej ponudbi v €:

	 

	 
	Število točk

	 
	Največ
	Najmanj
	Ponudba

	1. kriterij: CENA
	60
	0
	 

	Najnižja ponudbena cena = 60 točk                    Št. točk za ponudbo x se izračunava po formuli:          št. točk = (najnižja ponudba/ponudba x) * 60 točk              
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2. kriterij: USPOSOBLJENOST PONUDNIKA

Št. točk za ponudbo x se izračunava po formuli: št. točk ocenjevane ponudbe = (število točk usposobljenosti ocenjevanega ponudnika/100) * 40 točk
	40
	0
	 

	SKUPNA OCENA PONUDBE
	 


Priloga/3

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke:

Kraj in datum:

upravičenec: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Garancija št. _____________

V skladu z javnim razpisom številka ______________________, z dne ___________, objavljenem na portalu za javna naročila, za izvedbo naslednjih storitev 

……………………………………………………………………………………………………………………………

za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto je ponudnik ___________________ dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini _____ % od ponudbene vrednosti naročila, kar znaša _________________________ EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

· ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali

· ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ____/____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do _______________, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.

 
Banka


(žig in podpis)
Priloga/4
VZOREC  BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv izdajatelja (banke):

Kraj in datum:

Upravičenec:

Finančno zavarovanje (garancija) št._____________

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,...), sklenjeno med Mestno občino Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto in ____________________________ (naziv izvajalca) za izvedbo ________________________(predmet pogodbe) v skupni pogodbeni vrednosti _____________ EUR, je izvajalec dolžan izvesti naslednja dela:

1. _________________________________________,

2. _________________________________________,

3. _________________________________________,

v skupni vrednosti __________________ EUR, z besedo ________________________, v roku ___________ (datum, dni, mesecev) v obsegu in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s tem finančnim zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali…………………… EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.  

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za predložitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. …………/………..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

To finančno zavarovanje velja vsaj še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe oz najkasneje do ___________. Po poteku navedenega roka finančno zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno. 

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju sedeža upravičenca oz. banke.

Banka
(žig in podpis)

Priloga/5
OSNUTEK OBRAZCA FAZNEGA POROČILA

I M E      P R O J E K T A

Poročilo za delo na projektu

za obdobje od ________ do ________

1. 
Poročilo o stanju projekta

1.1 
Začete naloge

1.2 
Zaključene naloge

1.3 
Omejitve in težave

2 
Poročilo o izvajanju po nalogah

2.1 
Svetovanje občinam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI v regiji

2.1.1 Povzetek aktivnosti

2.1.2 Poročilo o porabljenih resursih

	
	Član 1
	Član 2
	Član ...
	Član  n
	Seštevek

	Vodenje in koordinacija
	
	
	
	
	

	Administrativne aktivnosti
	
	
	
	
	

	Skupno:
	
	
	
	
	


2.2 
Vzpostavitev/Izboljšava katastra GJI v regiji

2.2.1 Povzetek aktivnosti

2.2.2 Poročilo o porabljenih resursih

	
	Član 1
	Član 2
	Član ...
	Član  n
	Seštevek

	Vodenje in koordinacija
	
	
	
	
	

	Administrativne aktivnosti
	
	
	
	
	

	Skupno:
	
	
	
	
	


2.3  
Prenos podatkov v zbirni kataster GJI

2.3.1 Povzetek aktivnosti

2.3.2 Poročilo o porabljenih resursih

	
	Član 1
	Član 2
	Član ...
	Član  n
	Seštevek

	Vodenje in koordinacija
	
	
	
	
	

	Administrativne aktivnosti
	
	
	
	
	

	Skupno:
	
	
	
	
	


2.4  
Vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdrževanja podatkov o objektih GJI

2.4.1 Povzetek aktivnosti

2.4.2 Poročilo o porabljenih resursih

	
	Član 1
	Član 2
	Član ...
	Član  n
	Seštevek

	Vodenje in koordinacija
	
	
	
	
	

	Administrativne aktivnosti
	
	
	
	
	

	Skupno:
	
	
	
	
	


3. Obračun izvedenega dela

	Naloga
	Skupno ure
	Urna postavka
	Vrednost izvedenih del

	Vodenje in koordinacija
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	

	Administrativne aktivnosti
	
	
	

	Skupno:
	
	
	


Št. pog.





Vsebina pogodbe





Vrednost 





pogodbe v  EUR





Leto izvajanja 





pogodbe





1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





Žig in podpis ponudnika: _________________________________





Ponudnik za navedene pogodbe priloži kopije podpisanih pogodb - enakost kopije originalu se potrdi z žigom in s parafo zakonitega 





zastopnika ponudnika.





Obrazec IR/7





Seznam pogodb, ki se nanašajo na opravljene podobne posle v preteklih petih letih (navedite pogodbe z vrednostjo





 





več kot 20.000 €





).





Naziv naročnika





PODATKI O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV - USPOSOBLJENOST PONUDNIKA





Naziv ponudnika:








� Izpolnijo vsi ključni kadri.





Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«

Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO 

1/50
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«

Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO
 
2/50

[image: image7.png]Mestna obc¢ina Novo mesto

|

PN

=2 B

9
T

Zupan

Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto

tel.: 07 | 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-posta: mestna.obcina@novomesto.si
www._novomesto.si



[image: image8.jpg]- A<
¢+ | Nalozba v vaso prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj



